Информация

о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году

по Колпнянскому району

| № п/п | Наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км, м2 | Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб. | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Объем средств консолидированного бюджета района тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в д. Хутор Лимовое Колпнянского района Орловской области | 0,73/4000 | 4354,521 | 4311,021 | 43,6 | 4354,521 | 15.03.2013г. | 08.04.2013г. | состоялись | до 22.04.2013г. | 25.05.-25.07.2013г. | ГУП ОО «Дорожная служба» |
| 2. | Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в с. Крутое Колпнянского района Орловской области | 0,3/1350 | 1462,564 | 1432,979 | 30,585 | 1462,564 | 15.03.2013г. | 26.03.2013г. | состоялись | 11.04.2013г. | 25.05. 2013 г. – 25.06. 2013 г. | ГУП ОО «Дорожная служба» |