РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2018 г.								№ 96

п. Колпна

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области на 2018- 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Орловской области от 02.10.2017 ..№ 412 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Орловской области», постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 01.02.2017 года № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области», в целях развития потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Колпнянского района в выявлении и определении приоритетности проблем местного значения, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области на 2018- 2020 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Колпнянского района Орловской области Шигабутдинову И.Н.

3. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных досках и на сайте администрации Колпнянского района Орловской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление администрации района распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.

Глава администрации района                                                     Л.Л. Мясникова

Приложение №1

к постановлению администрации

Колпнянского района от «20» февраля 2018 года № 96

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области на 2018- 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области на 2018- 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрация Колпнянского района |
| Соисполнители программы | Организация, отобранная в порядке, предусмотренном действующим законодательством на основе открытого аукциона |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Колпна |
| Цели муниципальной программы | - Развитие потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Колпнянского района в выявлении и определении приоритетности проблем местного значения; - повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; - совершенствование системы комплексного благоустройства мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области; - совершенствование эстетического вида мест массового отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории пгт. Колпна; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - восстановление и капитальный ремонт дорожек парка культуры и отдыха, бордюров, танцевальной площадки. |
| Целевой индикаторы и показатели программы | 1) Площадь заасфальтированных пешеходных дорожек 2) Площадь дорожек, выполненных из тротуарных плиток 3) Протяженность установленных бордюров 4) Количество установленных лавочек 5) Количество оборудованных детских игровых площадок |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап, период реализации – 2018- 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы- 3655,66 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета- 2493,68 тыс. рублей, из муниципального бюджета- 627,74 тыс. рублей, внебюджетные источники- 534, 24 тыс. рублей: -в 2018 году - 3562,16 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета- 2493,68 тыс. рублей, из муниципального бюджета- 534,24 тыс. рублей, внебюджетные источники- 534, 24 тыс. рублей; - в 2019 году – 15,0 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета- 15,0 тыс. рублей; - в 2020 году- 78,5 тыс. рублей, в том числе из муниципального бюджета- 78,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации мероприятий программы планируется достичь следующих результатов: - улучшения общего эстетического состояния наиболее популярного места массового отдыха населения – парка культуры и отдыха пгт. Колпна; - улучшения качества покрытия центральной аллеи парка, а также всех пешеходных и беговых дорожек; - улучшения внешнего облика танцевальной площадки; - привития жителям района любви и уважения к своему районному центру, к соблюдению чистоты и порядка; - улучшения экологической обстановки; - создания среды, комфортной для массового отдыха населения, проведения культурно- массовых мероприятий, концертов, фестивалей, спортивных праздников и соревнований; - популяризации массовой физической культуры, здорового образа жизни. |

Раздел 1.

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

В последние годы в Колпнянском районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию муниципального образования.

В то же время, в вопросах благоустройства территории городского поселения пгт. Колпна имеется ряд проблем, степень его благоустройства не отвечает современным требованиям.

Особое место в этой проблеме отводится состоянию мест массового отдыха населения, особенно парка культуры и отдыха пгт. Колпна.

Парк культуры и отдыха, расположенный в живописном месте поселка Колпна в прибрежной зоне реки Сосна,  является любимым местом отдыха жителей района. Он пользуется большой популярностью у любителей пеших прогулок, пробежек трусцой, скандинавской ходьбы, лыжных пробежек. Родители с детьми дошкольного возраста проводят свой совместный досуг на детских площадках, молодые мамы с детьми грудного возраста осуществляют оздоровительные прогулки в прибрежной зоне.

Ввиду того, что много лет в ПКиО не производились  ремонт покрытий пешеходных дорожек, установка элементов малых архитектурных форм, объект предлагается включить в муниципальную программу «Благоустройство мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области».

Необходимо провести асфальтирование существующих пешеходных дорожек в Парке культуры и отдыха на площади 3064,6  кв.м., т.к. они находятся в неудовлетворительном состоянии, асфальтовое покрытие местами разрушено, имеются выбоины, трещины, ямы, что может быть причиной травм и вывихов жителей, осуществляющих пробежки не только в вечернее, но и в дневное время суток.  Центральная аллея и бетонные порожки входа  ПКиО подлежат облицовке тротуарной плиткой. По контуру всех дорожек требуется установка бордюрного камня.

Ввиду длительного перерыва в эксплуатации, бетонное основание танцевальной площадки почти полностью разрушено, требуется его восстановление.

Дизайн - проект благоустройства общественной территории, сметная документация, заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта, финансируемого полностью или частично за счет средства областного бюджета АУ ОО «Орелгосэкспертиза»,  имеются.

Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству предполагает дальнейшее увеличение танцевальной площадки, устройство временных летних кафе, приобретение и установку новых детских игровых площадок, спортивного оборудования, биотуалетов и реализацию других мероприятий, направленных на повышение уровня жизни и культуры  населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Колпнянского района  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования из муниципального и областного бюджетов.

Постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2017 года № 412 утверждено положение о проекте «Народный бюджет» в Орловской области, который при наличии всех необходимых составляющих механизма реализации, позволяет муниципальному образованию Колпнянский район привлечь субсидии для реализации мероприятий по благоустройству парка культуры и отдыха пгт. Колпна.

При проведении работ по благоустройству парка культуры и отдыха пгт. Колпна, планируется применение новых усовершенствованных материалов, а именно: вместо бетонного основания центрального входа и порожков, полуразрушенного асфальтового покрытия будет уложена тротуарная плитка улучшенного качества, отвечающая требованиям современных технологий и имеющая повышенную износоустойчивость.

Раздел 2

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи муниципальной программы»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о проекте «Народный бюджет» в Орловской области, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2017 года № 412.

Реализация Программы направлена на определение и реализацию социально значимых мероприятий, инициированных гражданами, с привлечением финансовых средств физических и юридических лиц   различной формы собственности, создание предпосылок для устойчивого развития степени благоустройства, комфортности и санитарно- эпидемиологического состояния территорий массового отдыха населения  поселка Колпна.

Цели муниципальной программы:

- развитие потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Колпнянского района в выявлении и определении приоритетности проблем местного значения;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;

- совершенствование системы комплексного благоустройства мест массового отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области;

- совершенствование эстетического вида мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи муниципальной программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселка Колпна;

- приведение в качественное  состояние элементов благоустройства;

- восстановление и капитальный ремонт дорожек парка культуры и отдыха, бордюров, танцевальной площадки.

Раздел 3.

«Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Срок реализации программы – 2018-2020 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем реализации мероприятий по одному направлениям: «Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Колпна».

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования указаны в приложении 1 к Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 3655,66  тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета- 2493,68 тыс. рублей, из муниципального бюджета- 627,74 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства граждан, организаций и предприятий различных форм собственности) - 534,24 тыс. рублей.

Раздел 4.

«Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации»

Для определения степени достижения целей Программы определены следующие целевые индикаторы:

- площадь заасфальтированных пешеходных дорожек

- площадь дорожек, выполненных из тротуарных плиток

- протяженность установленных бордюров.

-  количество установленных лавочек

- количество оборудованных детских игровых площадок

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы представлены в приложении 2 к Программе.

Методика расчета индикаторов - расчет производится посредством учета цифровых показателей.

Раздел 5.

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы»

Реализация мероприятий Программы в 2018-2020 годах позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- улучшения общего эстетического состояния наиболее популярного места массового отдыха населения – парка культуры и отдыха пгт. Колпна;

- улучшения качества покрытия центральной аллеи парка, а также всех пешеходных и беговых дорожек;

- улучшения внешнего облика танцевальной площадки;

- привития жителям района любви и уважения к своему районному центру, к соблюдению чистоты и порядка;

- улучшения экологической обстановки;

- создания среды, комфортной для массового отдыха населения, проведения культурно- массовых мероприятий, концертов, фестивалей, спортивных праздников и соревнований;

- популяризации массовой физической культуры, здорового образа жизни.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы;

- технически риски, связанные с невыполнением в полном объеме исполнителями принятых по Программе обязательств или срыве сроков их выполнения.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы;

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство мест массового отдыха

населения пгт. Колпна Колпнянского района

Орловской области на 2018-2020  годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство мест массового отдыха населения

пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | срок | Ожидаемый результат | Объем финан сирования, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реали зации | Окон- чание реали зации |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха пгт. Колпна (асфальтирование пешеходных и беговых дорожек, укладка тротуарной плитки, установка бордюров, восстановление танцплощадки, установка лавочек, устройство детской игровой площадки), всего | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Повышения общей степени благоустройства ПКиО пгт. Колпна | 3655,66 | 3562,16, | 15,0, | 78,5, |
|  | в т.ч. областной бюджет |  |  |  |  | 2493,68 | 2493,68 |  |  |
|  | муниципальный бюджет |  |  |  |  | 627,74 | 534,24 | 15,0 | 78,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 534,24 | 534,24 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 3655,66 | 3562,16 | 15,0 | 78,5 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство мест массового отдыха

населения пгт. Колпна Колпнянского района

Орловской области на 2018-2020 годы»

Сведения о целевых показателях  эффективности

реализации муниципальной программы

«Благоустройство мест массового отдыха

населения пгт. Колпна Колпнянского района

Орловской области на 2018-2020 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | Годы реализации программы |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Площадь заасфальтированных пешеходных дорожек | Кв.м. | 0 | 3064,6 |  |  |
| 2 | Площадь дорожек, выполненных из тротуарных плиток | Кв.м. | 0 | 390,2 |  |  |
| 3 | Протяженность установленных бордюров | м | 0 | 520 |  |  |
| 4 | Количество установленных лавочек | шт | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Количество оборудованных детских игровых площадок | шт | 0 | 0 | 0 | 1 |