ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации мероприятий по ремонту улично- дорожной сети

в Колпнянском районе в  2019 году

За счет средств Дорожного фонда Орловской области были отремонтированы следующие объекты улично- дорожной сети:

-  муниципальный контракт № 0354300068019000004-01К с ООО «Римекс» на ремонт улично- дорожной сети пгт. Колпна (улицы Комарова, Ю. Полянского, Новоселов, Чкалова) на сумму 4293 тыс. рублей. Акт приемки подписан 21 мая 2019 года;

- муниципальный контракт №0354300068019000003-01К с ООО «Римекс» на ремонт улично- дорожной сети пгт. Колпна (улицы Ботвинкова, Тургенева, Железнодорожная, соединение Интернациональная- Нагорная) на сумму 7174 тыс. рублей. Акт приемки подписан 21 мая 2019 года;

- муниципальный контракт № 0354300068019000007-01К с ООО «Региональный дорожный участок 1» на ремонт улично- дорожной сети д. Покровка Колпнянского района на сумму 4 998 тыс. рублей. Акт приемки подписан 17 июля 2019 года.

Денежные средства подрядным организациям перечислены в полном объеме.

За счет средств Дорожного фонда Колпнянского района произведены следующие работы:

-  муниципальный контракт № 0354300068019000032-01К с ООО «АГРОТОРГСТРОЙ» на ямочный ремонт пгт. Колпна на сумму 1107 тыс. рублей. Акт приемки подписан 31 июля 2019 года;

- муниципальный контракт №0354300068019000015К с ООО «Проектстрой» на ремонт улично- дорожной сети  пгт. Колпна (1-й Ленинский и 1-й Набережный переулки, соединение улиц Нагорная и Тургенева, автостоянка ул. Советская, укрепление бордюров на ул. 13-й Армии, участок между 1-м и 2-м Комсомольскими переулками, улицы Тургенева и 13-й Армии) на сумму 3018 тыс. рублей. Акт приемки подписан 2 сентября 2019 года.

Расчет с подрядными организациями произведен.

Начальник отдела архитектуры,

строительства и ЖКХ                                                         Л.В. Речиц

04.09.2019 г.