РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» декабря 2014 года                                                          № 597

О муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 27 февраля 2014 года № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Колпнянского района Орловской области», Уставом Колпнянского района Орловской области, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017годы», согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Постановления администрации Колпнянского района Орловской области:

-  от  19 ноября 2010 года № 424 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Колпнянском районе на 2010-2015 годы»;

- от 19 апреля 2013 года № 192 «О внесении изменений в постановление администрации Колпнянского района Орловской области от 19 ноября 2010 года № 424 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Колпнянском районе на 2010-2015 годы» считать утратившими силу.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Колпнянского района Орловской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Колпнянского района И.Н. Шигабутдинову.

6. Настоящее постановление администрации района вступает в законную силу с 01 января 2015 года.

Глава администрации района                                                   Л.Л. Мясникова

Приложение  к постановлению  администрации

Колпнянского района  Орловской области

от «19»  декабря 2014 года № 597

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017 годы»

| Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015 -2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района |
| Соисполнители программы | Отдел общего и профессионального образования администрации Колпнянского района, отдел культуры администрации Колпнянского района |
| Перечень основных мероприятий | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| Цели муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальных учреждений Колпнянского района |
| Задачи муниципальной программы | - снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия по применению энергоэффективных технологий; - учреждения, в которых проводятся работы по замене теплообменника; - протяженность отремонтированных тепловых сетей; - количество люминесцентных ламп подлежащих замене на светодиодные; - установлено теплоотражающих экранов за радиаторами; - оснащение входных дверей доводящими устройствами; - количество деревянных окон, замененных на окно ПВХ. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы Муниципальная программа реализуются в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 1342,3 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 72,3 тыс.руб. 2016 – 1160 тыс.руб. 2017 – 110 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 – 2017 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2015- 2017 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - ежегодное снижение объемов потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях, в сопоставимых условиях, не менее 3%; - снижение уровня теплопотерь на реконструированных теплосетях минимум на 5 %; - при установке теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составить порядка 5-7 % от всей теплоотдачи прибора; - снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов. |

Раздел I

«Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы»

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Колпнянского района.

Раздел II

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи

муниципальной программы»

Приоритеты   муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основными целями Программы являются: повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов муниципальных учреждений Колпнянского района.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи: снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, путем внедрения энергосберегающих приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2017 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Раздел III

«Перечень и  характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы»
        Программа реализуется в 2015-2017 годах.

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Колпнянском районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным мероприятием программы является:  повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов.

В период действия программы будут произведены следующие программы:

1. прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

2. закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

3. установка отражающих экранов;

4. ремонт участка теплотрассы, замена теплообменника;

5. оснащение входных дверей доводящими устройствами

Общий объем финансирования Программы составляет 1342,3 тыс. рублей.

Подробный перечень основных мероприятий приведен в приложении № 1.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

| Наименование Мероприятия, вид энергетического ресурса | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципального бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | В том числе | 1342,3 | 1342,3 |
| Администрация Колпнянского района |
| Установка отражающих экранов за радиаторами. Тепловая энергия | 2015 | 12,3 | 12,3 |
| Отдел общего и профессионального образования |
| Замена ртутных люминесцентных ламп накаливания на светодиодные. Электроэнергия | 2015 – 2017 г. | 90 | 90 |
| Установка пластиковых окон МБ ДОУ - детский сад «солнышко» (отделение №1). Тепловая энергия | 2016 г. | 500 | 500 |
| Ремонт теплотрассы в МБОУ «Яковская СОШ». Тепловая энергия | 2016 г. | 600 | 600 |
| Замена теплообменника в котельной МБ ДОУ детский сад «Солнышко». Тепловая энергия | 2017 г. | 50 | 50 |
| Отдел культуры |
| Замена ламп накаливания на светодиодные. Электроэнергия | 2015-2017 г. | 30,5 | 30,5 |
| Установка теплоотражающих экранов за радиаторами. Тепловая энергия | 2015 – 2017 г. | 42 | 42 |
| Оснащение входных дверей доводящими устройствами. Тепловая энергия | 2017 г. | 17,5 | 17,5 |

Раздел IV

«Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых значений по годам ее реализации».

Обязательным условием оценки планируемой эффективности является успешное (полное) выполнение запланированных мероприятий за период ее реализации основных мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определены:

- количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия по применению энергоэффективных технологий,

- учреждения,  в которых проводятся работы по замене теплообменника,

- протяженность  отремонтированных тепловых сетей,

- количество люминесцентных ламп подлежащих замене на светодиодные,

- установлено теплоотражающих экранов за радиаторами,

- оснащение входных дверей доводящими устройствами,

- количество деревянных окон, замененных на окно ПВХ.

Сведения о планируемом уровне целевых показателей приведены в приложении № 2.

Раздел V

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.  Управление рисками реализации муниципальной программы»

Ожидаемыми результатами от реализации муниципальной программы будут являться:

- ежегодное снижение объемов потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях, в сопоставимых условиях, не менее 3%;

- снижение уровня теплопотерь на реконструированных теплосетях минимум на 5 %;

- при установке теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составить порядка 5-7 % от всей теплоотдачи прибора;

- снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательно-правовые риски, обусловленные изменением законодательной базы в сфере развития энергетики, энергосбережения и энергопотребления;

- технические риски, связанные с изменением технических условий, что может повлечь за собой увеличение потребления энергетических ресурсов и т.п.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Программы;

- корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутого результата.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться путем своевременной корректировки перечня мероприятий и целевых показателей, координации деятельности всех соисполнителей и участников программы, участвующих в реализации Программы.

Для проведения мониторинга реализации  муниципальной Программы отдел общего и профессионального образования администрации Колпнянского района, отдел культуры администрации Колпнянского района, представляют в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района  ежеквартально в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), сведения об исполнении мероприятий Программы, включая информацию:

- об изменениях, внесенных в муниципальную Программу за отчетный период;

- о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной Программы;

- о факторах, повлиявших в отчетном периоде на ход реализации муниципальной Программы.

В свою очередь, отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Колпнянского района в соответствии с  пунктом 4.5. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Колпнянского района Орловской области», утвержденного постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 27.02.2014 года № 93, представляет в управление финансов и  экономики администрации Колпнянского района необходимую отчетную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год), и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается завершенной,  и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и выполнения всех программных мероприятий.

Приложение № 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия программы | ответственный исполнитель | срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| 1.1 | Установка отражающих экранов за радиаторами. Тепловая энергия | Администрация Колпнянского района | 2015 год | 2015 год | Уменьшение потребления тепловой энергии | 12,3 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 12,3 | 12,3 | - | - |
| 1.2 | Замена ртутных люминесцентных ламп накаливания на светодиодные. Электроэнергия | Районный отдел общего и профессионального образования | 2015 год | 2017 год | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение | 90 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 90,0 | 30 | 30 | 30 |
| 1.3 | Установка пластиковых окон МБ ДОУ - детский сад «солнышко» (отделение №1). Тепловая энергия | отдел общего и профессионального образования | 2016 | 2016 | Уменьшение потребления тепловой энергии | 500 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 500 | - | 500 | - |
| 1.4 | Ремонт теплотрассы в МБОУ «Яковская СОШ». Тепловая энергия | Районный отдел общего и профессионального образования | 2016 | 2016 | Уменьшение потребления тепловой энергии | 600 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 600 | - | 600 | - |
| 1.5 | Замена теплообменника в котельной МБ ДОУ детский сад «Солнышко». Тепловая энергия | Районный отдел общего и профессионального образования | 2017 | 2017 | Уменьшение потребления тепловой энергии | 50 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 50 | - | - | 50 |
| 1.6 | Замена ламп накаливания на светодиодные. Электроэнергия | Отдел культуры | 2015 | 2017 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение | 30,5 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 30,5 | 15 | 14,5 | 1 |
| 1.7 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами. Тепловая энергия | Отдел культуры | 2015 | 2017 | Уменьшение потребления тепловой энергии | 42 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 42 | 15 | 15,5 | 11,5 |
| 1.8 | Оснащение входных дверей доводящими устройствами. Тепловая энергия | Отдел культуры | 2017 | 2017 | Уменьшение потребления тепловой энергии | 17,5 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет- 17,5 | - | - | 17,5 |
| Итого по программе: | 1342,3 в том числе по источникам финансирования: местный бюджет – 1342,3 | 72,3 | 1160 | 110 |

Приложение № 2

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпнянского района на 2015-2017 годы» |
| 1. | Количество муниципальных учреждений, в которых проводятся мероприятия по применению энергоэффективных технологий | ед. | 6 | 13 | 19 | 16 |
| 2. | Учреждения, в которых проводятся работы по замене теплообменника | шт | - | - | - | 1 |
| 3. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м | 200 | - | 236 | - |
| 4. | Количество люминесцентных ламп подлежащих замене на светодиодные | шт. | - | 225 | 220 | 150 |
| 5. | Установлено теплоотражающих экранов за радиаторами | шт. | - | 35 | 36 | 30 |
| 6. | Оснащение входных дверей доводящими устройствами | шт. | - | - | - | 16 |
| 7. | Количество деревянных окон, замененных на окно ПВХ. | шт. | 25 | - | 40 | - |