РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛПНЯНСКОГО   РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» июля 2022 г.                                                                          № 130-р

п.г.т. Колпна

Об утверждении Плана-графика перехода на использование администрацией Колпнянского района Орловской области и подведомственными муниципальными учреждениями Колпнянского района Орловской области сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

В целях организации мер по переходу на использование администрацией Колпнянского района Орловской области и подведомственными муниципальными учреждениями Колпнянского района Орловской области при осуществлении своих полномочий сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 года № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период»:

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на использование администрацией Колпнянского района Орловской области и подведомственными муниципальными учреждениями Колпнянского района Орловской области сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (далее – План).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации  Колпнянского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  района                                                                                            В.А. Громов

Приложение к распоряжению администрации Колпнянского района Орловской области от 13 июля 2022 года № 130-р

План-график

перехода на использование администрацией Колпнянского района Орловской области и подведомственными муниципальными учреждениями Колпнянского района Орловской области сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа информационных систем, ресурсов органов администрации Колпнянского района Орловской области и их подведомственных муниципальных учреждений, содержащих и (или) использующих сведения о населении Российской Федерации (далее – информационные системы, ресурсы, содержащие сведения о населении), и направление информации по результатам анализа в адрес Главы Колпнянского района Орловской области | 3-4 кварталы 2022 года | Определение перечня информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении, направление результатов анализа Главе Колпнянского района Орловской области; определение органов Колпнянского района Орловской области, подведомственных муниципальных учреждений, являющихся операторами информационных систем, владельцами ресурсов, содержащих сведения о населении (далее – операторы информационных систем, владельцы ресурсов соответственно), источниками формирующими сведения о населении Российской Федерации в информационных системах, ресурсах (далее – владельцы информации) | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 2. | Формирование потребности в финансировании мероприятий по доработке информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении | 2022 - 2024 годы | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Колпнянского района Орловской области | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 3. | Подключение к видам сведений единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации (далее – Единый регистр населения), размещенного на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе: | 2023 - 2024 годы | Получение доступа к видам сведений Единого регистра населения, доработка информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 3.1. | Направление оператору Единого регистра населения заявки на предоставление доступа к виду сведений в режиме «запрос-ответ» в соответствии с Правилами предоставления сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в том числе перечня указанных сведений и сроков их предоставления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года № 1723 | 2023 - 2024 годы | Формирование заявок на предоставление доступа от операторов информационных систем, направление заявок на предоставление доступа оператору Единого регистра населения, получение доступа к виду сведений Единого регистра населения в режиме «запрос-ответ» | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 3.2. | Обеспечение доработки информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении, с целью организации взаимодействия с Единым регистром населения в режиме «запрос-ответ» и хранения номера записи Единого регистра населения | 4 квартал 2022 года - 2024 год | Доработка информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении, с целью организации взаимодействия с Единым регистром населения в режиме «запрос-ответ», хранения номера записи Единого регистра населения, актуализации сведений о физических лицах в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 4. | Первоначальное приведение сведений, содержащихся в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения, их форматами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 1248* | 2023 - 2025 годы | Направление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцами информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении, оператору Единого регистра населения запросов о предоставлении сведений из Единого регистра населения в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в информационной системе, ресурсе, содержащих сведения о населении: - о предоставлении номера записи Единого регистра населения; - о предоставлении сведений о физическом лице, содержащихся в Едином регистре населения, для актуализации сведений о таком физическом лице в информационной системе, ресурсе, содержащих сведения о населении, с указанием перечня актуализируемых сведений и номера записи Единого регистра населения; обеспечение хранения номера записи в информационном ресурсе, системе, содержащих сведения о населении | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |
| 5. | Гармонизация данных о населении Российской Федерации, обеспечение их актуальности и достоверности и обеспечение возможности выявления изменений в сведениях о населении Российской Федерации, в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, путем приведения указанных сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения | 2023 - 2025 годы | Обеспечение актуальности и достоверности сведений о физических лицах в информационных системах, ресурсах, содержащих сведения о населении, путем приведения указанных сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином регистре населения | Владельцы информации |
| 6. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты в связи с внедрением Единого регистра населения, в том числе: | 2022 - 2025 годы | Разработка и внесение изменений в муниципальные правовые акты в связи с внедрением Единого регистра населения | Владельцы информации |
| 6.1. | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и порядков предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями, в соответствие с требованиями Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | 2023 - 2025 годы | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг и порядки предоставления услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями, в связи с внедрением Единого регистра населения | Органы администрации Колпнянского района Орловской области и их подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие услуги |
| 6.2. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регламентирующие формирование и ведение информационных систем, ресурсов, содержащих сведения о населении | 2022 - 2025 годы | Принятие муниципальных правовых актов | Владельцы информации |
| 7. | Одновременное тестовое использование Единого регистра населения и информационных систем при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями, и выполнения государственных и муниципальных функций | 2023 - 2025 годы (по мере технической готовности) | В рамках межведомственного электронного взаимодействия тестовое получение информации из Единого регистра населения и иных информационных систем, содержащих запрашиваемые сведения | Владельцы информации |
| 8. | Организация перехода на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения, в подведомственных муниципальных учреждениях | 2023 - 2025 годы | Организация в подведомственных муниципальных учреждениях мероприятий в рамках Плана-графика по переходу на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения | Органы администрации Колпнянского района Орловской области и их подведомственные муниципальные учреждения, предоставляющие услуги |
| 9. | Координация перехода на использование сведений, содержащихся в Едином регистре населения, органов администрации Колпнянского района Орловской области и подведомственных муниципальных учреждений | 2022 - 2025 годы | Мониторинг реализации мероприятий настоящего Плана-графика | Управление по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |

* Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2021 года № 1248 «Об общих требованиях по приведению сведений о населении Российской Федерации, содержащихся в информационных ресурсах органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, содержащих сведения о населении Российской Федерации (за исключением информационных ресурсов, сведения из которых используются в соответствии с Федеральным законом «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации), в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, и о порядке первоначального приведения таких сведений в соответствие со сведениями, содержащимися в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период»