Информация

о подготовке и проведении комплекса дорожных ремонтных и строительных работ с учетом их сезонности в 2013 году

на 17  июля  2013 года по Колпнянскому району

| № п/п | Наименование объекта согласно ПСД | Вводимая мощность объекта, км, м2 | Стоимость СМР по ПСД, тыс. руб. | Лимит средств ДФ на 2013 год, тыс. руб. | Стоимость СМР по результатам торгов, тыс. руб. | Дата объявления торгов | Дата проведения торгов | Результат торгов | Дата заключения муниципального контракта | Сроки проведения работ | Наименование подрядной организации | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в д. Хутор - Лимовое Колпнянского района Орловской области | 0,73/4000 | 4354,521 | 4311.021 | 4354,521 | 15.03.2013г. | 08.04.2013г. | состоялись | 25.04.2013г. | 25.05.2013 – 25.07.2013 г.г. | ГУП ОО «Дорожная служба | Завезено щебня: фракции 40-70-517,9 куб. м., фракции 10-20-69,3 куб.м., фракции 20-40-69,3. (100 % запланированного объема) проведено исправление профиля оснований. Выполнено восстановление профиля основания щебнем и произведена укатка. |
| 2. | Ремонт местных автодорог к социально-значимым объектам сельской инфраструктуры в с. Крутое Колпнянского района Орловской области | 0,3/1350 | 1462,564 | 1432,979 | 1462,564 | 15.03.2013г. | 26.03.2013г. | состоялись | 11.04.2013г. | 25.05.2013 – 25.06.2013 г.г. | ГУП ОО «Дорожная служба» | Работы выполнены в полном объеме*. Акт приема –передачи в процессе подготовки. |
| 3. | Реконструкция моста через реку Сосна на 59+200 автодороги Глазуновка- Малоархангельск- Колпна- Долгое в пгт. Колпна | - | 59 892,1 | 52 345,696 | 55 100,732 | 20.05.2013 г. | 17.06.2013 г. | состоялись | 16.07.2013 г. | 17.07.2013 - 31.12.2013 г.г. | ООО «Орел ДорМост» |  |

* Виды выполненных работ:

-восстановление разрушенного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов;

- розлив вяжущих материалов- 2 т;

- восстановление изношенного выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси- 100 т;

- восстановление изношенного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей.