РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ушаковского сельского поселения

Орловская область Колпнянский район

30 января   2025 года	                          № 2

с. Ушаково

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения на 2025-2030 годы»

С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы, обеспечивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения на 2025-2030 годы».

Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Ушаковского

сельского поселения                                       Н.Н. Ушакова

Приложение

к Постановлению

Ушаковского сельского поселения

№ 2  от 30.01.2025г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района

на 2025- 2030 годы

2. ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района

на 2025- 2030 годы

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района на 2025- 2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ от 06.05.2011 №204 «Минрегионразвития РФ» |
| Заказчик Программы | Администрация Ушаковского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Ушаковского сельского поселения |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства; повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки села |
| Задачи Программы | разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели программы | Ликвидация несанкционированных свалок, обеспечение вывоза ТБО с территории населенных пунктов на полигон утилизации ТБО. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа. Строительство объектов газоснабжения. Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |

| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2025 - 2030 гг. I этап - 2025 -2027гг. II-2027-2029 гг. III - 2029 - 2030 гг. |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет -71,970 млн. руб. за счет средств бюджета Орловской области, бюджета МО «Ушаковское сельское поселение». Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Совета Ушаковского сельского поселения на соответствующий финансовый год. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района на 2025-2030 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально- экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, разработки и широкому внедрению мер по организации деятельности, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

2.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения населённых пунктов Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Ушаковского сельского поселения включает в себя 6 одиночных водозаборов. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей , емкостей для забора воды качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек воды из-за износа трубопроводов.

Износ водопроводных сетей составляет 80 %, вследствие ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-50% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за его нерентабельности ввиду изношенности сетей и оборудования.

Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственнопитьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.2. Водоотведение.

В Ушаковском сельском поселении система канализации отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.3. Газоснабжение.

Газоснабжение Ушаковского сельского поселения осуществляется на базе природного газа от АГРС «Шушляпино». На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме. Всего в поселении насчитывается 6 ШРП. Направления использования газа: на хозяйственно-бытовые нужды населения; в качестве энергоносителя для теплоисточников. Негазифицированы неперспективные населенные пункты: с. Рождественское - 4 жилых домов; д. Василь-Тумашевка - 2 жилых дома; д. Давыдово - 3 жилых дома.

2.4. Теплоснабжение.

На территории Ушаковского сельского поселения теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроено-пристроенных котельных. В качестве топлива используется в основном газ, резервным топливом является уголь. Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

2.5. Энергоснабжение и электроснабжение

Электроснабжение Ушаковского сельского поселения в основном осуществляется по распределительным линиям BJI 10 кВ от подстанций ПС 110/35/10-6 кВ «Колпны» Через территорию поселения проходит BJI 110 кВ к ПС «Колпны».

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время в населенных пунктах поселения уличное освещение функционирует недостаточно. Средства на оплату уличного освещения планируются исходя из возможностей бюджета поселения с учетом налогового потенциала, неналоговых доходов, средств дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субсидий и субвенций в недостаточном объеме. При неэффективном расходовании запланированных средств недостаточно.

Обслуживающими организациями ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, проводятся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

2.6. Сбор и вывоз ТБО.

Отсутствие санкционированных и оборудованных в соответствие с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических норм мест для сбора ТБО приводит к образованию хаотично расположенных свалок на территории населенных пунктов поселения, что приводит к загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической обстановки на территории.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих систем водоэлектроснабжения и водоотведения, оборудование мест для сбора ТБО отвечает интересам жителей Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района Орловской области и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Ушаковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного, местного бюджетов и привлечения внебюджетных источников финансирования.

Анализ бюджетных расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ

Анализ бюджетных расходов по жилищно-коммунальному хозяйству Ушаковского сельского поселения проведен за период с 2021 по 2023 гг.

Доходы и расходы бюджета

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2024г. составила 46,8%

Динамика расхода бюджета Ушаковского сельского поселения

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета всего, тыс. руб. | 2313,1 | 2336,2 | 2354,6 |

Структура расходов жилищно-коммунального хозяйства

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные расходы на финансирование ЖКХ и благоустройство, всего (тыс. руб.) | 136,0 | 45,0 | 118,4 |
| в том числе: жилищное хозяйство (тыс. руб.) |  |  |  |
| коммунальное хозяйство (тыс. руб.) |  |  |  |
| благоустройство тыс. руб.) | 136,0 | 45,0 | 118,4 |

2.2. Выводы и предложения

В результате проведенного анализа и оценки деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения сделаны следующие выводы.

Недостаток финансирования для развития объектов коммунальной инфраструктуры является сдерживающим фактором в принятии инвестиционных и производственных программ предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере. Действующие производственные программы предприятий коммунального комплекса выполняются по причине недостатка финансирования с нарушением принятых сроков. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Надежность и бесперебойность оказания услуг обеспечиваются со значительными трудностями, так как уровень технологических нарушений на эксплуатируемом оборудовании практически не сокращается и остается высоким на протяжении исследуемого периода.

Мощность установленного оборудования на объектах водоснабжения, электроснабжения не всегда позволяет выполнить технологическое присоединение новых потребителей.

Исходя из вышеперечисленных оценок и характеристик, существующая коммунальная инфраструктура не обеспечивает надежного снабжения существующих потребителей и присоединения новых объектов.

Предложения

Включить в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры мероприятия по следующим критериям:

- обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования;

- обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами;

- выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;

- обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление следующих мероприятий в коммунальной инфраструктуре:

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- снижение износа водопроводных сетей.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «УШАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3.1.	Краткая характеристика МО «Ушаковское сельское поселение»

Ушаковское сельское поселение расположено на северо-востоке Колпнянского муниципального района Орловской области, поселение граничит с тремя сельскими поселениями и двумя муниципальными районами: с Покровским муниципальным районом на севере, с Ливенским муниципальным районом на севере-востоке, на юго - востоке - с Ярищенский сельским поселением, на востоке - с Карловским сельским поселением, на западе- с Ахтырским сельским поселением

Расстояние от центральной усадьбы поселения - с. Ушаково до районного центра - пгт . Колпна - 23 км, до областного центра - г. Орел - 117 км. Через Ушаковское сельское поселение проходят две автомобильные дороги регионального значения: Дросково-Колпны и Ушаково-Маркино.

В состав Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района входят 8 населенных пунктов- с. Ушаково, с. Рождественское, д.Василь-Тумашевка, д. Давыдово, д. Маркино, д. Ново-Федоровка, д. Павловка, пос. Заречный.

Площадь Ушаковского сельского поселения (на 01.01.2025) - 12432 га.

Численность населения (на 01.01.2025) - 390 чел.

На территории Ушаковского поселения функционирует один магазин..           Автобусное обеспечение состоит из маршрута Колпна - Маркино- Ушаково. Почтовые услуги обеспечиваются обособленным структурным подразделением Малоархпнгельского почтамта УФПС Орловской области филиала ФГУП «Почта России». В поселении имеются 2 почтовых отделения: в с. Ушаково и д. Маркино.

Поставщиками услуг телефонной связи в поселении являются Колпнянский филиал ОАО «ЦентрТелеком». На территории поселения имеется 3 антенно-мачтовых сооружения базовых станций сотовой связи: «Теле-2»,«Билайн», «Мегафон».

В с. Ушаково и д. Маркино находятся фельдшерско-акушерские пункты.

К объектам культуры относятся учреждения клубного типа , расположенных в с. Ушаково и д. Маркино - Ушаковский СДК и Маркинский СДК.

Крупных промышленных предприятий, значительно влияющих на бюджет сельского поселения, не имеется.

Для населения Ушаковского сельского поселения характерен процесс депопуляции. Основными факторами , определяющими численность населения, является естественное движение населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция). В настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Основные виды деятельности населения - работа в сельскохозяйственном производстве в ЗАО «Орелагроюг», ЗАО «Орел Нобель-Агро»,АПК «Юность», ведение личных подсобных хозяйств, работа в учреждениях бюджетной сферы (образование, здравоохранение), на предприятиях торгового обслуживания. Часть трудоспособного мужского населения работает вахтовым методом в Москве и Московской области.

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района (далее - Программа) являются:

Генеральный план Ушаковского сельского поселения.

Комплексная программа социально-экономического развития Ушаковского сельского поселения Колпнянского муниципального района на 2025-2030 годы, утвержденная постановлением Ушаковского сельского поселения от 30.01.2025 № 2.

Перспектива развития территорий Ушаковского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Ушаковского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

1. Стимулирование развития центрального сельского населенного пункта - с. Ушаково путем концентрации в нем всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

2. Укрупнение сельских населенных пунктов проектом генерального плана не предусмотрено.

3. Рациональная концентрация сельского населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения района.

3.2. Прогноз численности и состава населения.

| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 | 2023 | 2024 | Прог ноз 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего | чел. |  | 406 | 396 | 391 | 374 |  |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) | чел. |  | 44 | 43 | 37 | 31 |  |
| Население в трудоспособном возрасте (18-60 лет) | чел. |  | 205 | 203 | 208 |  | 198 |
| Население старше трудоспособного возраста (60 лет и старше) | чел |  | 157 | 150 | 146 | 145 |  |
| Число прибывших, всего (в т.ч. родившихся) | чел. |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |
| Число убывших, всего (в т.ч. умерших) | чел. |  | 11 | 8 | 9 | 6 |  |
| Прирост (+), убыль (-) | чел. |  | -11 | -8 | -9 | -6 |  |

Количество проживающих в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2025:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численное ть проживаю щих |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Ушаково | 194 |
| 2 | С. Рождественское | 7 |

| 3 | д. Маркино | 136 |
| --- | --- | --- |
| 4 | д. Павловка | 33 |
| 5 | д. Давыдово | 5 |
| 6 | д. Василь-Тумашевка | 2 |
| 7 | д. Ново-Федоровка | 5 |
| 8 | П. Заречный | 0 |

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения моложе трудоспособного возраста ниже численности населения старшего возраста.

Демографическая структура населения Ушаковского сельского поселения относится к регрессивному типу: с относительно низкой долей населения молодых возрастов при относительно высокой доле населения пенсионных возрастов. Снижение численности населения происходит за счет естественной убыли, которую не в состоянии покрыть и существующий миграционный прирост.

3.3. Основные мероприятия программы

| № п/п |  | Мероприятие | Срок выполн ения | Пример ная стоимос ть работ тыс. руб. | Источники финансирован ИЯ |  | Достигаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
|  |  | система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Установка светильников уличного освещения | гон- го 26г. | 93,0 | бюджет МО «Ушаковское сельское поселение» |  | улучшение качества жизни населения |  |
| 1. |  | Внедрение энергосберегающего уличного освещения | 2024- 2026 годы | 40,0 | бюджет МО «Ушаковское сельское поселение» |  | Снижение затрат на электроэнергию |  |
|  |  | система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт децентрализованных источников водоснабжения (колодцы): частичный ремонт сруба, чистка, замена верхнего настила, изготовление глиняного замка д. Павловка, д. Маркино, с. Ушаково |  | 2027- 2030гг. | 80.0 |  | бюджет МО «Ушаковское сельское поселение» |  |  |
|  | вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов поселения |  | 2025- 2026 | 98,0 |  | местный бюджет |  | Обеспечение контроля за сбором и вывозом ТБО, улучшение экологической обстановки |
| 2 | Обустройство контейнерых площадок |  | 2025- 2030 | 90,0 |  | местный бюджет |  |  |

3.4. Стоимость затрат на реализацию программных мероприятий

|  | Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе периоды |  |  |
|  |  | 2025 | 2026-2028 | 2029-2030 |
| Водоснабжение | 80.0 | 15.0 | 25.0 | 40.0 |
| Электроснабжение | 93.0 | 40.0 | 53.00 |  |
| Сбор и вывоз ТБО | .98.0 | 40.0 | 58.0 |  |
| ВСЕГО | 271.0 | 95.0 | 136.0 | 40.0 |

4. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий Программы; несвоевременное

- выполнение работ; поставка некачественных материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

5. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечение контроля за реализацией Программы.

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий